## Slide 1
Автоматизированная информационная система конструкторско-технологической подготовки производства (АИС КТПП) на АО «ГМС НЕФТЕМАШ» с использованием программных продуктов комплекса T FLEX PLM
Акционерное общество «ГМС Нефтемаш»
Приоритетное направление | Средства управления жизненным циклом изделия (PLM): Программное обеспечение, которое должно предоставлять возможность информационной поддержки изделий на протяжении всех этапов их жизненного цикла.
Отрасль внедрения: | Производство оборудования для технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата
Регион регистрации участника: | г. Тюмень
Регион(ы) реализации проекта: | г. Тюмень
Общая стоимость проекта, руб.: | 44 386 825,38
Сумма гранта, руб.: | 22 193 412,69
Срок реализации проекта: | Июнь 2022 – Август 2023

## Slide 2: Резюме проекта
Обоснование необходимости реализации Проекта
Переход с устаревших версий самописных программных средств на отечественный программный комплекс, снижение санкционных рисков.
Сокращение потерь времени на конструкторско-технологическую подготовку производства новых изделий.
Поддержка актуальности данных об изделии на всем жизненном цикле за счет цифровизации данных об изделиях и бизнес-процессов.
Улучшение единых бизнес-процессов предприятия, в т.ч. с использованием бесшовной интеграции между программными компонентами.
Ожидаемый результат по итогам реализации Проекта, ключевые показатели
Внедряемое Решение
Программный комплекс T-FLEX PLM Платформа – это информационная платформа для построения PLM-систем любой сложности на основе единого хранилища данных. T-FLEX PLM Платформа является основой для всех компонентов программного комплекса T-FLEX PLM, в том числе программных систем для конструкторско-технологической подготовки производства. T-FLEX PLM Платформа внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Запись в реестре №5678 от 26.07.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.07.2019 №412)
№ | Наименование показателя | Плановые значения в течение срока реализации | 
 |  | 2022 | 2023
1 | Завершение процесса внедрения Решения |  | внедрено
2 | Запуск Решения в промышленную эксплуатацию |  | запущено
3 | Достижение Решением УГТ9 | да | 
4 | Решение включено в реестр | да | 

## Slide 3: Описание участника конкурсного отбора
Общая информация об Участнике конкурсного отбора
Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» – один из ведущих в России и странах СНГ производителей технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для нефтегазового комплекса. Предприятие основано в 1965 году. С 2005 года входит в состав машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Основное направление деятельности – производство оборудования для технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата.
Опыт реализации аналогичных проектов
Опыта по реализации аналогичных проектов на АО «ГМС Нефтемаш» нет.
Ключевые члены команды
ФИО члена команды Проекта | Должность
Дерунов Евгений Андреевич | Заместитель управляющего директора по техническому развитию АО «ГМС Нефтемаш»
Константинов Константин Владимирович | Начальник отдела –главный конструктор АО «ГМС Нефтемаш»
Вахрушев Дмитрий Владимирович | Инженер-конструктор 1 категории АО «ГМС Нефтемаш»
Дашкевич Николай Юрьевич | Начальник отдела-главный технолог АО «ГМС Нефтемаш»
Беленький Дмитрий Викторович | Начальник отдела труда и заработанной платы АО «ГМС Нефтемаш»
Махалов Юрий Алексеевич | Начальник отдела информационных технологий АО «ГМС Нефтемаш»

## Slide 4: Правообладатель и интегратор – ЗАО «Топ Системы» (Москва)
Краткое описание: ЗАО «Топ Системы» - один из ведущих российских разработчиков систем автоматизации проектирования. На рынке САПР компания работает с 1992 года. Основная разработка «Топ Систем» - программный комплекс T-FLEX PLM, предназначенный для решения всего спектра задач, связанных с информационной поддержкой и сопровождением жизненного цикла изделия - от заказа на разработку до испытаний и передачи в эксплуатацию.
Краткое описание интегратора (с описанием опыта реализации аналогичных проектов) ЗАО «Топ Системы» обладает немалым опытом в реализации проектов внедрения корпоративных информационных систем. Программные продукты комплекса T-FLEX PLM успешно работают на более чем 5000 предприятий России и дальнего зарубежья. Пользователями системы являются компании, входящие в состав крупнейших российских корпораций и холдингов.
Примеры выполненных ЗАО «Топ Системы» проектов с использованием программного обеспечения T-FLEX:
Проект «Построение автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства (АСКТПП) на ПАО завод «Красное знамя» с использованием программных продуктов комплекса T-FLEX PLM» в организации ПАО завод «Красное знамя». Реализация проекта осуществлялась в период с августа 2017 г. по июнь 2020 г. В рамках проекта были выполнены работы по поставке, технической поддержке и доработке на основе заявок пользователей программного обеспечения, а также инициализации проекта, созданию архива для ОТД, настройке и внедрению конструкторско-технологического архива, комплексной автоматизации процессов КТПП на базе АСКТПП, сопровождению подготовке АСКТПП к сдаче в промышленную эксплуатацию.
Проект «Работы по внедрению, настройкам, расширению функциональных возможностей программного обеспечения «T-FLEX» в организации АО «ЦКБ МТ «Рубин». Реализация проекта осуществлялась в период с октября 2018 г. по октябрь 2019 г. В рамках проекта были выполнены работы по консультациям по настройкам справочников, настройке механизмов и процедур согласования, работы по разработке документации.
Проект «Внедрение и техническая поддержка программного обеспечения для развития САПР» в организации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». Реализация проекта осуществлялась в период с января 2019 г. по ноябрь 2019 г. В рамках проекта были выполнены работы по выполнению пилотного проекта «Построение Макета системы конструкторско-технологической подготовки производства в рамках пилотного изделия» и проводились консультационные услуги по комплексу программных продуктов T-FLEX PLM.
Проект «Выполнение работ по созданию и пуско-наладке макета распределенной системы КТПП «разработчик-изготовитель» на пилотном изделии и передача права использования программного обеспечения (простую неисключительную лицензию) комплекса T-FLEX» в организации АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». Реализация проекта осуществлялась в период с августа 2018 г. по декабрь 2018 г. В рамках проекта были выполнены работы по подготовке архива хранения КД, передаче составов КД, подготовке архива хранения ТД, подготовке технологических данных, функциональное тестирование решения на PostgreSQL.

## Slide 5: Схема реализации Проекта
Функциональная схема процессов КТПП, для которых
должен быть реализован проект внедрения АИС КТПП
№ | Роли и задачи Рабочей группы | Занятость по проекту
1 | Руководитель проекта | Частичная
2 | Координатор проекта | Частичная
3 | Руководитель проектной группы | Полная
4 | Бизнес-аналитик по автоматизации документооборота/Специалист по автоматизации бизнес-процессов | Полная
5 | Технический специалист в области PDM-систем (Документооборот) - администрирование системы, баз данных документооборота, настройка справочников, разработка и тестирование Бизнес-процессов | Полная
6 | Технический специалист по разработке отчётных форм и специализированных программных модулей | Полная
7 | Технический специалист в области CAD-систем (Конструкторское проектирование) - создание библиотек и мини САПР, проработка коллективной разработки КД в едином информационном пространстве, тестирование Бизнес-процессов, оперативная техническая поддержка | Полная
8 | Технический специалист в области CAPP-систем (Технологического проектирования) - наполнение справочников, формирование АРМ, тестирование Бизнес-процессов, оперативная техническая поддержка | Частичная
9 | Технический специалист по интеграции со смежными системами | Частичная
10 | Выделенные конструктора - подготовка КД обозначенных изделий в рамках проекта | Частичная
11 | Выделенные технологи - подготовка ТД обозначенных изделий в рамках проекта | Частичная
12 | Собственники процессов от конструкторско-технологических подразделений предприятия | Минимальная, по мере потребности
Роли по проекту

## Slide 6: График реализации и план финансирования проекта
Номер этапа | Ключевые задачи этапа | Дата начала | Дата окончания | Сумма гранта, руб. | Сумма софинансирования, руб. | Доля софинансирования, % | Общая сумма расходов, руб.
Этап 1 | Подготовка Проекта. Проектирование и реализация решения АИС КТПП и электронного документооборота для конструкторского подразделения. Подготовка пользователей системы. | 01.06.2022 | 30.11.2022 | 8 985 656,91 | 8 985 656,91 | 50% | 17 971 313,82
Этап 2 | Проектирование и реализация решения ТПП и электронного документооборота для технологического подразделения. Подготовка пользователей системы. | 01.12.2022 | 30.04.2023 | 6 315 392,10 | 6 315 392,10 | 50% | 12 630 784,20
Этап 3 | Испытания решения АИС КТПП. Опытно-промышленная эксплуатация и подготовка к вводу решения АИС КТПП в промышленную эксплуатацию | 01.05.2023 | 25.08.2023 | 6 892 363,68 | 6 892 363,68 | 50% | 13 784 727,36
Итого по Проекту | Общий срок реализации проекта – 14 месяцев | 01.06.2022 | 25.08.2023 | 22 193 412,69 | 22 193 412,69 | 50% | 44 386 825,38

## Slide 7: Нефинансовые активы
Состав Решения (с выделением ключевых компонентов)
Состав инфраструктуры Проекта – Локальная вычислительная сеть 100/1000 Мбит/с , сервер IBM Flex System, рабочих станций 166 шт. (Intel i3,i5,i7; AMD Ryzen 5), принтер (НР, Canon, Kyocera) – 34 шт. Плоттер (НР, CANON, OCE) – 8 шт. ПО: MS SQL 2014, Windows 10, MS Office.
Доля расходов в общей Смете на: (1) оборудование и ПО, (2) оплату труда и накладные расходы, (3) услуги сторонних организаций 1. Оборудование и ПО – 52,7% (23 374 800,00 руб.)
2. Оплата труда и накладные расходы – 23,2% (10 304 425,38 руб.) 3. Услуги сторонних организаций – 24,1% (10 707 600,00 руб.)
Наименование компонента | Характеристика | Описание компонента (только по ключевым компонентам)
T-FLEX PLM Сервер | Ключевой | Ключевой компонент для организации единого хранилища данных всех систем комплекса T-FLEX PLM.
T-FLEX DOCs | Ключевой | Система комплексного управления инженерными данными предприятия, а также решения задач конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота.
T-FLEX CAD | Ключевой | Профессиональная конструкторская система, объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации.
T-FLEX Технология | Ключевой | Система для автоматизации технологической подготовки производства

## Slide 8: Софинансирование
Форма привлечения софинансирования
Софинансирование в размере 50% общей стоимости проекта осуществляется за счёт собственных средств АО «ГМС Нефтемаш».
Форма привлечения средств софинансирования | Объем софинансирования, руб.
Собственные средства | 22 193 412,69
ИТОГО по всем формам софинансирования | 22 193 412,69

## Slide 9: Итоги реализации проекта
Эффект от реализации Проекта для Участника конкурсного отбора
Повышение эффективности и производительности путём создания единого информационного пространства конструкторско-технологической подготовки производства АО «ГМС Нефтемаш» на базе современных отечественных ИТ-разработок программного комплекса T-FLEX
Перевод действующих бизнес-процессов с существенными улучшениями на отечественное ПО
Автоматизация работы с нормативно-справочной информацией (НСИ)
Возможность масштабирования решения на другие предприятия холдинга ГМС и включение их в Единую корпоративную систему